#### Indirizzi generali di natura strategica

##### Investimenti e realizzazione di opere pubbliche

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa.

| Principali investimenti programmati per il triennio 2016-2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opera Pubblica | 2016 | 2017 | 2018 |
| Realizzazione di struttura pubblica coperta polivalente | *120.000,00 (ricompreso negli impegni reimputati per € 85836,48) | 0,00 | 0,00 |
| Totale | € 85836,48 | 0,00 | 0,00 |

##### I programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

- Cap. 20810105 - Realizzazione nuovo tratto di strada comunale finanziato mediante escussione di polizza assicurativa. Importo complessivo dell’opera pubblica per € 98.522,45; Opere realizzate nel 2015 per € 43.083,04; Opere da realizzare nel 2016 per € 55.439,41; pagate nel 2016 per € 52.262,63.

- Cap. 20620104 - Realizzazione di struttura pubblica coperta polivalente mediante accensione di mutuo nel 2015. Importo complessivo dell’opera pubblica pari ad € 120.000,00; Opere da realizzare nel 2016 per € 85.836,41; pagate nel 2016 per € 81.716,82.

- Nel corso dell’anno 2015 è stato applicato avanzo per € 43.000,00 al fine di finanziare le seguenti opere:

    - Cap. 20620105: € 30.000,00 per realizzazione di opere accessorie presso campo calcetto comunale: importi pagati per € 22.000,00; pagate nel 2016 per € 7.150,00;

    - Cap. 21050101: € 13.000,00 per rifacimento cappellette cimiteriali pagate  nel 2016.